张店公安分局2018年度视频监控工作总结

2018年，按照区委、区政府和市公安局的总体部署要求，我局结合工作实际，认真抓好各项措施落实，全力推动视频监控建设应用深入扎实开展，充分发挥视频监控对公安工作的重要支撑作用，取得了明显成效。

一、整合平台、优化网络，夯实视频监控建设根基。按照市局“一个平台、一张网”的建设要求，我局立足实际对原有平台进行全面整合。一是对海康平台进行扩容完善。增加服务器数量，进一步扩充内存，接入授权扩容到13000路，提高了平台的运算能力和接入能力。二是完成了分局内部平台的对接。彻底改变了原有的两个平台向上推送的局面，实现分局到市局级联一个平台，为基层单位基于视频专网的应用奠定了基础。三是优化监控二期视频专网网络。改变了派出所汇聚模式，使得分局到派出所带宽达到了千兆，运营商节点到前端摄像机达到了百兆。

二、补点扩面、联网整合，增加视频监控覆盖面。一是扎实推进一类视频监控点补点加密建设。我局在确保视频监控一期、二期、三期平稳运行的基础上，充分发挥全区民生实事考核杠杆作用，有效调动镇办、村居开展视频监控建设的积极性、主动性，撬动社会资金投入视频监控全覆盖工程，有力推动了一类视频监控点的补点加密建设。今年以来，在中心城区共新建视频监控点位226个。二是扎实推进全区老旧小区智能化改造工程建设。我局积极争取区委、区政府支持，把智能化安全防范设施纳入老旧小区改造的重要内容，对38个老旧小区进行智能化改造，通过总体规划设计，在小区出入口、楼前楼后通道和公共部位进行布点建设，做到视频监控全覆盖、无盲点，全面提高居民小区的安全防范水平，彻底激活居民小区的“平安细胞”。在老旧小区智能化改造过程中，共安装摄像机964个，有效解决了老旧小区防范设施薄弱、技术含量低、防范效能差的难题，有力提升了全区视频监控建设水平。三是做好社会面监控整合联网工作。现已对张店区内的高校、医院、大型商场和居民小区等单位、场所进行了视频监控监控资源整合，共联网单位291家。

三、深入开展“技防示范村”建设。今年年初，我局就把“技防示范村”创建工作列为一项重点工作来对待，充分发挥民生实事考核的杠杆作用，调动镇办、村居的工作积极性、主动性。中埠镇对所辖12个村进行视频监控系统统一布点、安装和联网。南定镇采取资金贴补的方式，督促各村进行监控系统完善，目前14个村已全部验收达标。目前，全区已有45个“技防示范村”实现验收达标。10月18日，为推动平安建设再上新台阶，区综治办召开了全区“平安小区”、“技防示范村”建设现场推进会，全力推进全区“技防示范村”创建工作。

四、全力做好已建系统的运维保障工作。为提高监控在线率，我局专门抽调人员扩充监控运维队伍，建立运维保障工作机制，组织专业队伍进行维修，保证系统正常运转。经过不断努力，我局视频监控在线率已由原来的77%提升到了84%，运维保障效能得到有效提升。

下一步，我们将按照区委、区政府和市公安局的统一部署要求，加大工作力度，细化工作措施，大力推进中心城区视频监控建设，充分发挥视频监控在服务实战、服务群众、服务社会管理中的重要作用，全力推动平安建设提档升级。

淄博市公安局张店分局

2018年11月7日