区交通运输局

2021年政府报告解读

一、 全力服务沾淄临高速等省市重点城建工程项目

（一）项目概况。沾淄临高速北段为沾化至临淄高速，南段为临淄至临沂高速，张店区境内全部为临淄至临沂高速，长约5.4公里，我区主要负责征地、拆迁及工程协调服务，计划工期2021年-2023年。

（二）措施及进展情况。一季度完成项目放线及开展地上附着物清点工作；二季度基本完成地上附着物清点，办理征地相关手续；三季度完成征地手续组卷上报，开展附着物评估及拆迁工作；四季度地上附着物评估工作除涉及胶济铁路以南两家企业外全部完成，两家企业均认为评估价格过低，正在积极与高速项目办和评估单位对接协商。

（三）后续举措。2022年按照市、区安排全面推进临临高速公路建设，完成地上附着物拆迁收尾工作，加强工程协调服务，保障工程顺利施工。

二、张辛路中修工程项目

（一）项目概况。计划对张辛路实施中修工程，全面提升路面技术条件，在推进过程中，市里将张辛路作为我市规划中的城市快速路网两环五射线的其中一射线，计划十四五期间实施，经请示区政府同意暂缓实施。

（二）措施及进展情况。张辛路快速路改造工程正在积极申请列为2022年市统筹重点城建项目。

三、农村公路大中修工程10公里以上项目。

（一）项目概况。2021年农村公路大中修工程，涉及房镇镇、湖田办、马尚办的10条道路共10.893公里。

（二）措施及进展情况。一季度完成了路况调查，与相关镇办对接确定了拟实施道路明细。二季度区政府确定了项目实施程序，完成施工图设计。三季度完成施工、监理招标工作开工建设。四季度项目已完工，2021年11月23日组织专家及交警、应急管理部门和项目参建单位进行了竣（交）工验收。