科办政发〔2021〕5号

科苑街道办事处

关于调整老旧小区改造工作专班的通知

为全力完成2021年及后续老旧小区改造工作，保证工程顺利推进，因人员变动及工作需要，经办事处研究决定，调整老旧小区改造工作专班。成员名单公布如下：

组  长：杨会斌    街道党工委书记

范祥玉    街道党工委副书记、办事处主任

副组长：王耿良    街道党工委委员、人武部部长

高  杨    街道党工委政法委员

赵  柠    街道党工委委员、纪工委书记

朱恒科    街道办事处副主任

周克波    街道党工委组织委员

成  员：马孝进    街道人大工作委员会副主任、安全生产监管和环境保护办公室副主任

张  波    街道人大工作委员会副主任

刘艳萍    街道司法所所长

李  琰    街道便民服务中心主任

刘瑞泽    街道纪工委副书记

赵  凯    街道办事处财审统计管理服务中心主任

邢  栋    街道办事处城管中队中队长

王  楠    街道综治中心主任

许金梅    街道党建办副主任

田  巍    街道办事处卫生健康服务中心主任

邹  斌    街道办事处城建委副主任

张永健    街道办事处财审所所长

巩  军    街道办事处园林市政环卫所所长

王  军    街道物业管理办公室主任

孟祥东    街道办事处城管中队副中队长

韩金英    街道办事处城管物业监督中心主任

张  楠    街道办事处工会副主任

刘钦怀    街道办事处城建委科员

李润滋    街道办事处城建委科员

祝方波    瑞苑社区党委书记

杨春华    迎春苑社区党委书记、居委会主任

朱晓丹    丰苑社区党委书记

张听泉    瑞景苑社区党委书记

陆继河    潘苑社区党委书记、居委会主任

孙  军    丽景苑社区党委书记

徐令业    梅苑社区党委书记、居委会主任

高  霞    泰苑社区党委书记、居委会主任

王凤娟    欣苑社区党总支书记

徐健鹏    科技苑社区党委书记、居委会主任

工作专班下设办公室，办公室设在办事处城建委，王耿良同志兼任办公室主任，邢栋、邹斌同志任办公室副主任。社区包居领导为项目总负责人，社区书记为现场负责人。项目工程结束后此专班自动取消。

张店区人民政府科苑街道办事处

2021年2月3日

科苑街道办事处老旧小区改造工作专班职责分工

一、项目总负责人及现场负责人职责。前期手续、招投标完成后，进入现场施工阶段后，统筹负责项目推进。项目总负责人及现场负责人要协调施工单位、监理单位对现场施工进度进行监督、协调；根据现场施工情况，对需要变更的工程量进行现场勘查、审批；按照时间节点，督促工期进度；配合做好居民反映问题的沟通协调及解释说明工作。

项目总负责人：社区包居领导

项目现场负责人：社区书记

二、综合推进组职责。负责督促社区及时成立老旧小区改造居民自治改造委员会；负责督促推进老旧小区改造建设实施，确保在规定时间节点内完成。

负责人：朱恒科、邹斌、王军、社区包居领导、社区书记

三、环境整治实施组职责。负责指导工程前期地上附着物清理、违章建筑拆除等工作，确保施工队伍按时进场施工。

负责人：邢栋、孟祥东、韩金英、社区包居领导、社区书记

四、工程建设组职责。组织、协调街道老旧小区改造工作，做好老旧小区改造项目前期的立项审批、工程招投标、有关项目审批管理等协调工作；负责推进老旧小区改造项目实施，确定建设任务实施节点，确保在规定时间节点内完成；负责与住建、财政、审计部门对接项目资金拨付及工程后期审计等工作。

负责人：赵凯、邹斌、张永健、张楠、李润滋

五、安全保障组职责。负责指导工程建筑施工安全生产工作。

负责人：张波、社区包居领导、社区书记

六、信访维稳组职责。负责老旧小区改造工作的信访维稳工作，妥善处理居民反映问题，及时有效解决问题。

负责人：王楠、社区包居领导、社区书记

七、项目监督组职责。监督检查工作的计划落实、项目实施、资金使用和工作进度情况。

负责人：赵柠、社区包居领导、社区书记

八、工作协调组职责。负责与园林、物业、管线及自来水、电力、供热等相关部门沟通协调，协商解决工程推进过程中相关问题；及时与住建及住房保障事务服务中心对接，上报工作进度、工作总结等。

负责人：邢栋、邹斌、巩军、王军、张楠、刘钦怀、李润滋、

社区包居领导、社区书记