张店区农业农村局农村人居环境提升行动

开展情况

区农业农村局按照区委、区政府关于城乡环境大整治、精细管理大提升行动的部署安排，牵头推进农村人居环境整治大会战，突出重点、强化措施，细化整治任务、提高整治标准，现将2022年工作情况汇报如下：

一、工作进展情况

（一）加强牵头协调作用。

定期组织召开农村人居环境整治工作推进会，增加部门之间横向沟通，建立建全工作协调会商机制和信息共享机制。下发了《关于扎实开展农村人居环境整治工作的通知》《开展破旧房屋及残垣断壁整治试点的实施方案》，严格要求有关镇村按照整治标准开展工作，进一步提升村容村貌。针对市级通报、第三方提出的问题，举一反三，深入整改。健全农村人居环境督导检查制度，建立问题台账，实行销号管理。

（二）扎实推进农村人居环境整治各项工作任务。

一是加强农村垃圾治理，强化镇、村（居）环卫责任，做好每月考核，对发现的问题及时整改，实现一体化作业，消除城乡环卫一体化作业水平差距、投入差距和管理差距。二是扎实推进农村生活污水治理，对纳入年度治理任务的行政村开展现场督导，实时掌握工程进度。目前，我区省定任务1个行政村，开工率100%；市定任务5个行政村，开工率60%。。三是加强农业投入品废弃物回收处理工作，加大对种粮大户及农业园区的检查力度，对田间地头的农业投入品废弃物进行捡拾回收。四是实施农村道路建设，2022年计划新建改建农村公路5公里，路面状况改善大中修工程9.96公里，目前已完成施工图设计工作，正在进行预算评审。五是加强农村旱厕改造后续管护，进一步提升改厕服务站服务质量，今年累计服务农户295余户次，有效解决了改厕户服务需求。六是加强河道清理整治及管护，加强河道卫生保洁管护工作考核，提高河道卫生环境，严格落实张店区河湖巡查工作方案，加强河道日常管护，及时处理问题排口。七是全面落实“美在家庭”建设长效机制，组织专题培训，提升广大妇女和家庭成员居家整理技能，实施季测抽查村（社区）“美在家庭”标兵户，确保“美在家庭”标兵户质量。今年以来，全区共清理农村“三大堆”388处，清理各类垃圾13773吨，清理乱搭乱建93处，整理村庄立面916平方米，清理村内沟渠0.8公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物63.7吨。

二、存在的问题

主要问题：（一）新旧村并行的村庄环境差别明显。全区47个行政村中，启动或完成旧村改造36个行政村（其中城镇开发边界内28个行政村，城镇开发边界外8个行政村），未启动改造11个行政村。已完成旧村改造的村庄部分，居民的居住环境提升成效显著，但未拆除的旧村部分，农村基础设施落后，“三大堆”、残垣断壁等现象严重。

（二）工作事项多、考核部门多。农村人居环境提升行动包含多项工作，多个责任单位，由多个市直部门分别打分，最后市农业农村局汇总。各责任部门必须齐抓共管，形成工作合力，才能取得较好的成绩。

三、下一步工作打算

（一）加强督导考核。将农村人居环境整治工作纳入乡村振兴实绩考核范围，继续实行周调度、月通报制度，对组织不力、工作落后的镇（街道），进行通报、约谈。

（二）进一步完善农村人居环境整治推进机制。广泛宣传农村人居环境整治工作，带动村民参与环境保护的意识。强化乡村公益岗位人员的工作职责，积极参与并监督农村人居环境整治提升行动。